## Slide 1: < Remote STORAGE>
< Juan EscaldA>
< Oscar lescano>
<Camila Pesci>

## Slide 2: sistema de publicación de archivos online
Funcionalidades
[Buscar Archivos]
[Descargar Archivos]
[Subir Archivos]

## Slide 3: Remote Storage
Ingreso mediante usuario, email y contraseña

## Slide 4: REMOTE STORAGE
Subir uno o más archivos, también se pueden arrastrar directamente a la app

## Slide 5: Remote Storage
Lista de archivos subidos en el servidor. Se puede descargar uno en especifico seleccionando la opción “Descargar”

## Slide 6: Lo que se implementó y lo que no
  Login de usuario
  Subir archivos
  Descargar archivos
  Buscar archivos
  Comprar Archivo
  Elegir medio de pago
  Descargar Archivo Comprado
  Vista previa de archivos
  Detener descarga
Si
No

## Slide 7: DIFICULTADES Y ACIERTOS
Dificultades
Falta de conocimiento de tecnologías y/o herramientas
Aciertos
En la mayoría de los sprint se llego con lo propuesto
Coordinación de mas reuniones
Comunicación en el grupo
Aprendizaje mas profundo sobre las tecnologías

## Slide 8: Grafico de velocidad del equipo
Chart: Velocidad Equipo
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Serie 1 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12

## Slide 9: Herramientas de gestión utilizadas
  Trello: Para la gestión y trackeo de tareas
  Stories on board: Creación y seguimiento del VSM
  GitHub: Utilizado como almacenamiento de todos los documentos/streamcasts creados durante los sprints

## Slide 10: Conclusiones finales
Se fue aprendiendo de la metodología en base a las dificultades
Se pudo llegar a implementar las funcionalidades básicas
Se aprendieron nuevas tecnologías
Se distinguió de forma clara el alcance y la visión del proyecto vs lo que realmente se llego a hacer